15 мая 2008 года состоялось внеочередное заседание  комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по экономической политике и собственности.
В ходе работы комитета были рассмотрены вопросы:

1. Информация о ходе реализации в 2007 году краевой целевой программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Алтайского края на 2007 -2010 годы».

2.  Об энергетической стратегии Алтайского края до 2020 года.

3. О внесении изменения в наименование комитета.

1. По первому вопросу выступил начальник управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству Н.И.Целищев.

Краевая целевая программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Алтайского края на 2007 - 2010 годы» утверждена законом Алтайского края в июле 2006 года (далее - Программа).

В 2007 году за счет всех источников финансирования на модернизацию и строительство объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения направлено 592 млн. рублей.

В рамках реализации Программы финансировались реконструкция и строительство 10 объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения. Заменено 133 км ветхих водопроводных сетей, 109 км теплосетей, 355 котлов.

Утвержден перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых за счет государственных капитальных вложений в объеме 107 млн. рублей.

Администрацией края заключены договоры с Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству о финансировании строительства и реконструкции 7 объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу на 2007 год. В соответствии с данными договорами финансировались следующие коммунальные объекты:

«Канализация г. Барнаула. Сооружения механического обезвоживания осадка КОС-1»;

«Канализация г. Барнаула. Система канализования кварталов 1051, 2000, 2001»;

«Реконструкция котельной КЖБИ по ул. Чкалова, 247а, г. Барнаул»;

«Строительство водовода и реконструкция разводящих сетей в г. Горняке Локтевского района Алтайского края (I пусковой комплекс)»;

«Строительство второй нитки напорного канализационного коллектора № 9 Д=400 мм от КНС-14 до камеры гашения в районе краевой клинической больницы, г. Барнаул»;

«Модернизация котельной № 4 по ул. Оросительная, 217 с подключением потребителей тепловой энергии от котельной № 3 по ул. Р.Зорге, 27, г. Рубцовск»;

«Модернизация котельной установки БКЗ-85-13-250 ст. № 2 Южной тепловой станции по ул. Красная, 100, г. Рубцовск».

В 2007 году активизировалась реализация инвестиционного проекта «Приобретение оборудования и техники для дальнейшей передачи на условиях финансовой аренды (лизинга)», расширился количественный состав лизингополучателей и лизингодателей. Лизинговые операции для ЖКХ осуществляются «Сибсоцбанком», «Сибсоцбанк-лизингом» и Производственно-коммерческой фирмой «Алтайавтоспецмаш».

В 2007 году в лизинговой деятельности участвовали 50 организаций ЖКХ из 34 муниципальных образований края, заключено 63 договора на общую сумму 72,6 млн. рублей, в результате чего приобретено 102 котла, 304 единицы котельного оборудования и 32 единицы спецтехники.

Жилищный фонд

В рамках мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству были направлены бюджетные заявки на ассигнования из федерального бюджета:

-  на 2007 год в размере 36,693 млн. рублей, из них:   на строительство двух жилых домов в г. Барнауле на сумму 20 млн. рублей; на строительство жилого дома в с.Шипуново Шипуновского района в сумме 7,911  млн. рублей;на    реконструкцию незавершенного строительством здания поликлиники под жилой дом в с.Кулунда Кулундинского района на сумму 8,782 млн. рублей.

- на 2008 год в размере 33,08 млн. рублей, из них:

- на строительство двух жилых домов в г.Барнауле   в сумме 20 млн. рублей;

- на строительство жилого дома в г. Рубцовска на сумму 13,08 млн. рублей.

Постановлением Администрации Алтайского края от 29.12.2006 № 541 «О реализации на территории Алтайского края адресной инвестиционной программы на 2007 год», утвержденной Законом Алтайского края от 27.12.2006 №141-ЗС «О краевом бюджете на 2007 год» было предусмотрено выделение средств краевого бюджета на капитальный ремонт муниципальных общежитий в размере 10 млн. рублей, в том числе: г. Барнаулу на ремонт общежития по ул.Сизова,28 - 7,8 млн. рублей, г.Рубцовску на ремонт общежития по ул.Красная, 95 - 1,2 млн. рублей, г.Бийску на ремонт общежитий по ул.Красногвардейская, 18, ул.ГилеваДО, ул. Садовая, 5в - 1,0 млн. рублей.

Средства из краевого бюджета на капитальный ремонт муниципальных общежитий поступили в полном объеме. Муниципальными образованиями обеспечено софинансирование за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников.

С начала 2007 года на капитальный ремонт указанных общежитий направлено:

1. г.Барнаул (ул.Сизова,28)- 19,525 млн. рублей. В общежитии отремонтировано 401,4 кв. метров общей площади. Отремонтирован и сдан в эксплуатацию 7-й подъезд, в который заселено 13 семей.

Выполнены работы по ремонту перекрытий и усилению простенков здания.

2. г.Рубцовск (ул. Красная,95) - 2,4 млн.  рублей.  В общежитии отремонтировано   172  кв.  метра общей  площади.  Выполненные работы:

ремонт и замена перегородок в кухнях и душевых комнатах, внутренняя отделка, частичная замена дверных блоков, ремонт полов, электромонтажные работы, замена всех систем водопровода, канализации, отопления и вентиляции в душевых комнатах и кухнях.

3. г.Бийск (ул. Красногвардейская, 18, ул. ГилеваДО, ул. Садовая,5в) -2,0 млн. рублей. В общежитиях отремонтировано 1206 кв. метра общей площади. Выполненные работы: ремонт цоколя, ремонт фасада, ремонт покрытия кровли, облицовка наружных стен метало сайдингом, ремонт и смена оконных и дверных приборов и их окраска, окраска радиаторов, панелей стен и другие ремонтно-строительные работы.
Газификация
В 2007 году построено 362 км газораспределительных сетей, переведено на природный газ 104 котельных, газифицированы и подготовлены к приему газа 11,3 тыс.квартир, что в 3,8 раза превышает показатели 2006 года.

Важным моментом продвижения курортного и туристического потенциала края стал приход газа в город-курорт федерального значения Белокуриху.

В сентябре 2007 года, благодаря тесному сотрудничеству с акционерным обществом «Газпром», завершено строительство газопровода «Барнаул-Бийск-Горно-Алтайск с отводом на Белокуриху», пускового комплекса «Бийск-Смоленское-Белокуриха». Одновременно с этим, за счет инвестиций общества «Росгазификация» проведено строительство разводящих сетей г. Белокурихи для обеспечения загрузки газопровода.

Надеемся, что сотрудничество с таким инвестором как «Росгазификация» позволит реализовать в Белокурихе инвестиционный проект по созданию уникальной системы энергообеспечения, которая позволит сделать город практически энергонезависимым. Создание подобного проекта будет осуществляться в России впервые.
РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

По второму вопросу выступил В.Ю.Шкловский, заместитель начальника управления по промышленности и энергетике.

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

По третьему вопросу заслушали информацию председателя комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по экономической политике и собственности В.И.Куца о  изменении наименования  комитета.
РЕШИЛИ:

Вынести на рассмотрение депутатов 3-й сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания вопрос  изменения наименования постоянного комитета по экономической политике и собственности на «комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству».
